Diário de Bordo (SEMANAL)

Semana:  06/08/2025 a 15/08/2025

Tarefas realizadas

Durante esta semana, o projeto Baronet avançou com novas etapas concluídas e reorganização estrutural da equipe. Setor de Roteiro: Lista de monstros concluída. Desenvolvimento das missões secundárias e principais. História finalizada. Após a conclusão da história, o setor foi oficialmente dissolvido, e seus integrantes foram realocados para outros setores que necessitam de reforço, principalmente para o Setor de Análise de Dados e Interpretação, que será integrado ao setor de Documentação. Setor de Arte/Design: Criação da tela de login. Miniatura do zumbi 1 finalizada com 4 lados. Planejamento do Level 1. Sprites de monstros iniciados. Início do planejamento das animações. Setor de FullStack: Reestruturação do projeto. Melhorias e ajustes nos arquivos: adversários, personagem principal, lógica de combate, visual da arena, lógica de personagem e adversário, sistema de classes e habilidades, sistema de escolhas. Correções e polimentos gerais. Organização e Reuniões: No dia 14/08 (quinta-feira), foi realizada uma reunião na aula de Processos de Desenvolvimento para alinhar a realocação de integrantes e definir prioridades. A integração dos setores foi fortalecida para otimizar o fluxo de trabalho. Decisões Importantes: Nome do Jogo: Baronet Nome do Pet: Lasanha Nome da Equipe: Study Hoje na aula de lógica e de programação nos reunimos em grupo novamente e retomamos o projeto, o Setor de Análise de dados e de interpretação já se juntou com o Setor de documentação para começarmos os arquivos do github. Os líderes dos setores se juntaram para começarmos a fazer o relatório semanal de progresso que já foi concluído.

Dificuldades ou Problemas encontrados

No setor de Documentação, ocorreram problemas de entrega de arquivos e falta de comprometimento de alguns integrantes. Prazos não foram bem definidos, o que impactou o andamento das entregas. Erros no GitHub impediram o andamento da documentação, sendo necessário auxílio do setor de FullStack para correção. O integrante Miguel (Aluno Especial) foi deslocado para atividades diferentes, devido à dificuldade em acompanhar a documentação de arquivos.

Pendências para a próxima semana

Enviar (documentar) pelo menos 4 arquivos do GitHub

| - Documentar Armas Iniciais | Emylly G. | 16/08 |
| --- | --- | --- |
| - Documentar Escudo | Melissa | 16/08 |