Relatório Semanal de Progresso do Projeto

Projeto: Baronet

Equipe: Study

Professor Responsável: Eduardo

Período: Final de junho até retorno das férias  23/07(quarta-feira)

Resumo Geral

Antes do início do recesso escolar, o setor de Documentação estava programado para iniciar a documentação da parte de monstros do jogo. No entanto, após alinhamento com o setor de FullStack, foi identificado que seriam necessárias modificações importantes no código antes de iniciar o registro dessa etapa. Por conta disso, o trabalho de documentação dessa parte foi temporariamente suspenso para evitar retrabalho.

Decisão nas Férias

No início de julho (dia 3 ou 4), a equipe entrou oficialmente no recesso escolar. Durante esse período, em reunião breve, foi decidido que o projeto entraria em pausa, considerando que a maioria dos integrantes não teria disponibilidade para avançar com as atividades. Essa pausa foi acordada para que todos pudessem retomar com foco e organização após o retorno às aulas, que aconteceu no dia 23/07(quarta-feira).

Situação dos Setores:

Documentação: aguardando ajustes de código pelo FullStack para retomar a documentação dos monstros.

FullStack: responsáveis por implementar as modificações necessárias no código antes do início da nova etapa de documentação.

Demais setores: em pausa durante o recesso, sem atividades significativas registradas nesse período.

Próximos Passos:

Retomar a documentação assim que o setor de FullStack finalizar as alterações no código.

Reorganizar os prazos de entrega para compensar o tempo de pausa.

Verificar se haverá necessidade de realocar integrantes para acelerar a retomada.