# Relatório Semanal de Progresso do Projeto

## Relatório Semanal de Progresso do Projeto

Período: 06/08 a 14/08
 Projeto: 2ºB  Desenvolvimento de Sistemas
 Escola: E.E. Orígenes Lessa
 Professor Responsável: Gabriel
 Nome do Jogo: Baronet

### Resumo Geral

Durante esta semana, o projeto avançou em diversos setores, com destaque para o desenvolvimento da história, criação de recursos visuais e melhorias na programação. Também foi realizada uma reorganização da equipe para otimizar a produção e realocar membros de setores finalizados para áreas que necessitam de mais suporte.

No dia 14/08, ocorreu uma reunião geral durante a aula de Processos de Desenvolvimento para alinhar as próximas etapas, definir realocações e resolver questões de fluxo de trabalho.

### Atualizações por Setor

Roteiro:

- Lista de monstros concluída.

- Desenvolvimento de missões principais e secundárias.

- História finalizada.

- Setor de Roteiro encerrado após conclusão da história; integrantes realocados para setores que precisam de reforço.

Arte/Design:

- Criação da tela de login.

- Miniatura do Zumbi 1 (quatro lados concluídos).

- Planejamento do Level 1.

- Início da produção dos sprites de monstros.

- Início do planejamento das animações.

FullStack:

- Alteração da estrutura do projeto.

- Adoção da Programação Orientada a Objetos (POO).

- Ajustes e melhorias nos arquivos: adversários, personagem principal, lógica de combate, visual da arena, sistema de classes e habilidades, sistema de escolhas.

- Correções e polimentos gerais.

FrontEnd:

Resumo das Atividades Realizadas:

O setor de Front-End desenvolveu e implementou funcionalidades essenciais para a jogabilidade e experiência visual do jogo Baronet. As principais entregas foram:

- Sistema de movimentação e pulo do personagem

- Implementação do deslocamento lateral (esquerda e direita) e função de salto no modo de exploração.

- Animação de morte do player

- Criação da sequência de animação para a morte do personagem, acompanhada pela exibição da tela de morte.

- Alocação e posicionamento adaptável de inimigos

- Sistema que posiciona os inimigos dinamicamente conforme o cenário, garantindo adaptação à movimentação do jogador.

- Mapa finalizado com colisão de chão

- Implementação do mapa jogável com detecção de colisão no solo, garantindo interações físicas realistas.

- Sistema de combate funcional

- Inimigos agora conseguem atacar o jogador, e o jogador pode revidar, tornando o combate bidirecional.

Documentação:

- Dificuldades com prazos pouco definidos e falta de comprometimento de alguns membros.

- Problemas no GitHub afetaram a documentação, mas estão sendo resolvidos junto ao setor de FullStack.

- O integrante Miguel (aluno especial) foi direcionado para outras atividades mais adequadas ao seu perfil.

### Reorganização da Equipe

- Membros do setor de Roteiro foram realocados para o setor de Análise de Dados e Interpretação, agora unificado com Documentação devido à similaridade das tarefas.

### Decisões Importantes

- Nome do jogo definido: Baronet.

- Nome do pet: Lasanha.

- Nome da equipe: Study.

### Linha do Tempo do Projeto

Início do Projeto

- Organização inicial dos setores e definição das funções.

- Primeiras reuniões para definir o conceito do jogo, estilo de arte e mecânicas básicas.

02/06 a 04/06

- Emilly A. assumiu a liderança geral do projeto e do setor de Documentação.

- O setor de Documentação finalizou a documentação dos arquivos já existentes.

- Início da documentação dos monstros, porém pausada porque o setor de FullStack informou que seriam necessárias modificações no código.

Após 04/06 – Pré-férias

- Setor de Roteiro avançou na criação da história, definição de classes, monstros e missões.

- Planejamento inicial de arte e interface do jogo.

- Setor de FullStack trabalhou na estrutura base de combate e personagens.

03/07 a 23/07 – Férias escolares

- Foi decidido pausar o desenvolvimento, pois a maioria dos membros não estaria disponível para continuar o projeto nesse período.

Pós-férias – Final de julho

- Retomada das atividades.

- Setor de Documentação finalizou a documentação dos itens do jogo.

- Avanço nos sprites iniciais e planejamento de mapas.

06/08 a 14/08

- Definição oficial do nome do jogo (Baronet), do pet (Lasanha) e da equipe (Study) por votação entre todos os integrantes.

- Setor de Roteiro concluiu a história do jogo, incluindo missões principais e secundárias.

- Roteiro foi dissolvido e seus membros realocados para setores que precisavam de reforço (principalmente Análise de Dados e Documentação).

- Arte/Design criou a tela de login, sprites de monstros e iniciou o planejamento das animações.

- FullStack alterou a estrutura do projeto para programação orientada a objetos, realizou ajustes nos sistemas de combate, classes, habilidades e implementou melhorias de interface.

- Reunião geral para reorganização interna e definição das novas atribuições.

### Dificuldades Encontradas

- Falta de definição clara de prazos em algumas etapas, o que atrasou entregas.

- Falta de comprometimento de alguns membros, exemplo: Gustavo, que apresentou pouco envolvimento e entregas incompletas.

- Problemas técnicos no GitHub, dificultando a entrega de arquivos para documentação.

- Ajustes constantes no código exigindo pausas nas tarefas de documentação.

- Miguel (aluno especial) precisou ser realocado para atividades mais adequadas à sua forma de trabalho.

### Situação Atual

- História do jogo finalizada.

- Documentação de armas concluída, itens documentados.

- Estrutura de programação reorganizada (POO).

- Sprites e animações em andamento.

- Organização dos setores atualizada para melhor fluxo de trabalho.

- Comunicação melhorada com a criação de um servidor no Discord.

### Próximos Passos

- Vamos começar a fazer a próxima fase.

- Começaremos a confeccionar o mapa/modo aventura.

- continuar prosseguindo com as animações dos monstros.

- No setor de documentação foi imposta o prazo de 1 semana para finalização de 4 arquivos.

- 18/08 (segunda-feira) teremos uma reunião de alinhamento.