# Relatório das 2 Semanas Atrasadas

## Relatório Semanal de Progresso do Projeto

Período: 25/08 à 05/09
 Projeto: Baronet – RPG 2D
 Turma: 2ºB / Ensino Médio
 Professor Responsável: Gabriel
 Escola: E.E. Orígenes Lessa

### Resumo Geral

Durante este período, não houve avanços no desenvolvimento do projeto “Baronet”. A decisão de suspender temporariamente as atividades foi tomada coletivamente pela turma, em alinhamento com os professores, devido ao acúmulo de pendências em outras áreas acadêmicas.

As tarefas da Sala do Futuro e do AVA estavam em atraso e exigiam atenção imediata. Para evitar maiores prejuízos no desempenho escolar da turma, optou-se por priorizar essas atividades, concentrando os esforços nelas ao longo das duas semanas.

### Justificativa da Pausa

- A turma apresentava atrasos significativos nas entregas das tarefas da Sala do Futuro, que precisavam ser regularizadas.

- A plataforma AVA também necessitava de conclusão urgente, pois estava acumulando tarefas pendentes.

- Para garantir que todas as demandas fossem cumpridas à tempo, a turma decidiu, em consenso, dedicar-se integralmente a essas atividades externas ao projeto de jogo.

### Impactos no Projeto

- O cronograma do jogo sofreu um atraso de duas semanas.

- Não houve prejuízo definitivo, uma vez que o planejamento pode ser ajustado nas próximas etapas.

- Os setores ficaram em repouso, aguardando a retomada normal das atividades.

### Próximos Passos

- Retomar o desenvolvimento do projeto “Baronet” na semana seguinte.

- Atualizar o cronograma geral, ajustando prazos para compensar o período de pausa.

- Reforçar a comunicação entre setores para agilizar o retorno às atividades.

# Relatório Atualizado

# Relatório Semanal de Progresso do Projeto

Data:05/09/2025
 Projeto: Baronet – RPG 2D
 Turma: 2ºB – Ensino Médio
 Professor Responsável: Gabriel
 Escola: E.E. Orígenes Lessa

### Introdução

Nesta semana, o projeto passou por uma reestruturação organizacional importante. A equipe agora conta com apenas três setores principais, cada um liderado por um responsável:

- Programação → Max

- Design → Thiago

- D & D (Documentação, Interpretação e Análise de Dados) → Emilly A.

Com a proximidade da feira de apresentação, restando apenas 19 dias letivos para a entrega final, a equipe decidiu concentrar esforços em concluir um mapa completo do jogo, integrando código, design e documentação.

### Resumo da Semana

As atividades retornaram após duas semanas de pausa, que foram dedicadas à priorização de tarefas da Sala do Futuro e do Projeto Árvore. Agora, com a reorganização dos setores e a definição de foco, o trabalho voltou de forma mais direcionada.

### Atualizações por Setor

Programação (Max):

- Reorganização da estrutura de código do jogo.

- Ajustes na lógica de combate, movimentação e classes.

- Preparação técnica para implementação do mapa principal.

Design (Thiago):

- Criação de rascunhos e layout inicial do mapa principal.

- Desenvolvimento de sprites de personagens e inimigos.

- Planejamento das primeiras animações integradas ao jogo.

D&D – Documentação e Análise de Dados (Emilly A.):

- Setor passou por reorganização, com aumento no número de integrantes (antes eram apenas 4).

- Revisão da documentação já concluída (armas, itens e personagens).

- Planejamento da documentação do mapa principal e das recentes alterações de código feitas pelo setor de Programação.

- Apoio aos demais setores para garantir registro das decisões e padronização.

### Dificuldades Encontradas

- A pausa de duas semanas resultou em atraso no cronograma.

- Integração inicial de novos membros no setor de D&D.

- Prazos reduzidos, com apenas 19 dias letivos até a entrega final.

Decisões Tomadas

- Foco total na finalização de um mapa jogável.

- Reestruturação da equipe em três setores principais para melhorar a organização.

- Divisão de tarefas no setor de D&D para aumentar produtividade e cobertura das análises.

- Acompanhamento semanal direto entre os líderes para manter integração entre setores.

### Próximos Passos

- Programação: concluir ajustes da lógica do jogo e implementar o mapa.

- Design: finalizar sprites e cenários do mapa, além de desenvolver animações básicas.

- D&D: documentar o mapa e atualizar a documentação com as modificações recentes do código.

- Realizar testes internos de jogabilidade no mapa finalizado.

# D&D

## Setor de Documentação e Análise de Dados (D&D)

Relatório de Atualização – Setor de Documentação

Projeto: Baronet

Responsável: Emilly A.

Data: 05/09/2025

### Introdução

O setor de Documentação e Análise de Dados (D&D) é responsável por registrar, organizar e analisar todas as etapas de desenvolvimento do projeto, garantindo que os códigos, mecânicas e elementos gráficos estejam descritos e padronizados.

### Resumo da Semana

Durante as últimas duas semanas, as atividades do setor ficaram pausadas devido à priorização das tarefas da Sala do Futuro e AVA, que exigiram dedicação integral de toda a turma.

Nesta semana , o setor foi reorganizado como parte da nova estrutura do projeto. Agora, com a fusão de Documentação e Análise de Dados em um único setor e a redistribuição de membros, o grupo passou de apenas 4 integrantes para um número maior, o que traz mais apoio e agilidade para as próximas etapas.

### Atividades Realizadas

- Reorganização interna do setor com novos membros.

- Planejamento do retorno às atividades de documentação.

- Revisão dos códigos já documentados anteriormente (armas, itens e personagens).

- Levantamento do que ainda precisa ser documentado e analisado (principalmente referente ao mapa e ajustes do sistema de combate).

### Dificuldades Encontradas

- Pausa de duas semanas atrasou o andamento da documentação.

- Integração inicial com novos membros ainda em adaptação.

- Prazos reduzidos: faltam 19 dias letivos até a entrega final.

### Decisões Tomadas

- Retomar imediatamente a documentação e análise dos códigos.

- Apoiar os setores de Programação e Design para garantir registros consistentes.

- Divisão de tarefas entre os membros para aumentar a produtividade.

### Próximos Passos

- Documentar as alterações feitas pelo setor de Programação (lógica de combate, classes e movimentação).

- Iniciar a documentação do mapa principal (mapa 1), que será a prioridade até a entrega final.

- Revisar semanalmente o andamento da documentação com os demais setores.

# Design

Realizações das semanas

anteriores referentes ao projeto

Relatório de Atualização – Setor de Design

Projeto: Baronet

Responsável: Thiago

Data: 05/09/2025

Progresso das divisões do setor

Durante esse período de tempo foram realizadas as seguintes classificações de sprits:

● Levels

● Itens

● Interfaces

● Animações

● Cenários

● Mini Mapas

Levels

No presente momento foi feita apenas a primeira fase, sendo-a a floresta, na qual

introduz o jogador ao sistema de combate e dá continuidade a história, sendo realizada por

Kauã Paulino e Paulo Henrique.

Os próximos 2 níveis estão sendo o principal foco do setor.

Progresso 1/3 Alta prioridade

Itens

Os itens são os sprites com maior progresso, todos estão prontos.

Progresso 100% Concluído

Interfaces

As interfaces (UIs), todas as quatro, estão completas sendo-as telas de vitória, fim

de jogo, pause e inventário, sendo realizado atualmente por Julia Cardoso e Paulo

Henrique

Progresso 100% Concluído

Animações

As animações fazem parte das principais focos do setor, sendo feito as animações

do jogador com as do monstro completas, sendo realizado atualmente por Analice

Alehrandra e Lucas Silva

Cenários

Os cenários não são o mesmo que os levels, sendo o principal foco auxiliar na

confecção dos níveis, criando elementos para o mesmo como árvores, arbustos, casas, etc.

Com uma produção simplificada a produtividade se tornou bem maior com, sendo

visível nos resultados com quase todos elementos prontos, sendo realizado atualmente por

Pedro Henrique Barros, Júlia Cardoso e Ana Beatriz.

Progresso 75% Alta prioridade

Mini Mapa

Uma classificação recentemente requisitada porém com uma grande parte pronta.

Mapas concluídos:vila inicial e o reino principal.

Mapas em produção: floresta slime 1 e floresta slime 2.

Está classificação está sendo uma das principais prioridades por ter sido requisitado

recentemente, sendo realizado atualmente por Thiago Aparecido (Líder do setor).

Progresso 50% Alta prioridade

Mudanças na equipe

Após a conclusão das tarefas, os membros do setor foram distribuídos para auxiliar

áreas com maiores prioridades para uma realização mais eficiente. Sendo a seguinte

divisão, Paulo Henrique foi para o level design para ajudar Kauã Paulino, Julia Cardoso

para o canário para ajudar Pedro Henrique Barros e Lucas Silva na divisão de

animações.

Com essas distribuições está sendo visado o aumento da produtividade da equipe e

a entrega antecipada dos resultados e o projeto.

# Programação

Relatório de Atualização – Setor de Programação

Projeto: Baronet

Responsável: Islan Max dos Santos Costa

Data: 05/09/2025

Conquistas Recentes

O setor de Programação concluiu as seguintes etapas:

• Modelagem de dados finalizada.

• Lógica do sistema de exploração implementada.

• Lógica de combate concluída e funcional.

• Colisões de itens já implementadas.

• Implementação de todas as classes combatentes.

• Programação de todos os monstros presentes na história.

Pendências e Próximos Passos

Apesar do progresso, ainda restam os seguintes pontos a serem trabalhados:

• Implementar a colisão completa dos cenários (aguardando finalização do

setor de Design).

• Balancear corretamente os monstros, corrigindo erros de importação.

• Criar e integrar as classes não combatentes.

• Adicionar todos os itens (atualmente inexistentes).

• Aplicar os efeitos das habilidades especiais e ativas de forma funcional.

Situação Atual

A parte bruta da programação está pronta e estável, faltando apenas a adição de

detalhes, refinamentos e integração com os elementos visuais e técnicos que

dependem diretamente do setor de Design.

Considerações Finais

O progresso do setor de Programação garante que a base do jogo esteja sólida. As

próximas etapas focarão na integração com o Design, balanceamento e

implementação de sistemas adicionais, assegurando que o projeto BARONET avance

dentro do cronograma estipulado.